| Rincian Pengerjaan & Penawaran Harga Pengembangan Aplikasi Portal Guru (Pengganti SiPeka) — Seluruh Modul | No. Penawaran: PG/IX/2026-01 (Revisi 1) Tanggal Revisi: 11 September 2026 Berlaku hingga: 25 September 2026 |
| --- | --- |

| KEPADA SD Islam Darussalam Palangka Raya Pemilik proyek Portal Guru (pengganti SiPeka) | DARI Budi Aulyansyah Ahmad Trisna Pengembang Aplikasi (Laravel + Filament) |
| --- | --- |

# 1. Ringkasan Pekerjaan

Dokumen ini merupakan revisi dari penawaran No. PG/IX/2026-01 tertanggal 11 September 2026. Semula penawaran tersebut hanya mencakup Modul Data Induk (Master Data) & Manajemen Peran sebagai tahap awal. Revisi ini mengubah ruang lingkup pekerjaan menjadi mencakup pengembangan seluruh modul Portal Guru sebagai pengganti SiPeka, sesuai dokumen ruang lingkup proyek Portal Guru, dengan harga yang tetap sesuai kesepakatan awal.

# 2. Ruang Lingkup Pekerjaan

| NO | ITEM PEKERJAAN | KETERANGAN |
| --- | --- | --- |
| Data Induk & Sistem (Tahap 1 — sudah dikerjakan) |  |  |
| 1 | Manajemen Data Guru & Staf | Data akun, jabatan, status aktif, dan penetapan peran per guru |
| 2 | Manajemen Rombongan Belajar (Kelas) | Data kelas, wali kelas, dan pendamping wali kelas |
| 3 | Manajemen Mata Pelajaran | Daftar mata pelajaran yang dapat dikelola admin |
| 4 | Manajemen Slot Waktu | Pengaturan slot jam pelajaran |
| 5 | Manajemen Rutinitas Harian | Rutinitas tetap per hari (mis. upacara, salat Dhuha, istirahat) |
| 6 | Manajemen Tahun Ajaran & Semester | Penandaan semester aktif sebagai dasar arsip data ke depannya |
| 7 | Sistem Peran & Hak Akses | Hak akses tiap peran ditegakkan di sisi server, bukan hanya di tampilan |
| 8 | Antarmuka Admin (Filament) | Tambah, ubah, hapus, cari, dan filter untuk seluruh data pada poin 1–6 |
| Akademik & Jadwal |  |  |
| 9 | Login & Autentikasi Guru | Login dengan email dan kata sandi per akun guru/staf |
| 10 | Dashboard | Ringkasan harian, status kalender akademik, dan pengingat kelengkapan tugas |
| 11 | Jadwal Pelajaran & Matriks Jadwal Mingguan | Penjadwalan per kelas/guru, cek bentrok, dan tampilan matriks mingguan |
| 12 | Profil Guru | Jadwal mengajar, jam pelajaran (JP), dan rekap tugas |
| Administrasi Harian Guru |  |  |
| 13 | Absensi Guru | Hadir/izin/sakit/cuti, pengajuan pulang awal, checklist SIMPATI, dan pengaturan hari efektif/libur |
| 14 | Jurnal Guru (KBM) | Pencatatan kegiatan belajar mengajar harian dan ekspor Excel |
| 15 | Penggantian Guru | Pencatatan dan riwayat guru pengganti |
| 16 | Manajemen Tugas | Tugas utama dan tugas tambahan guru, beserta status penyelesaian per guru |
| Program & Kegiatan |  |  |
| 17 | Kokurikuler | Penjadwalan tema dan pencatatan kegiatan kokurikuler per kelas |
| 18 | Kurikulum | Dokumen kurikulum resmi berupa tautan Google Drive |
| 19 | Ekstrakurikuler | Jadwal ekskul, absensi guru pendamping, dan papan pengumuman |
| 20 | Penilaian Sumatif Akhir Bab | Pencatatan status dan tautan hasil penilaian per bab |
| Sarana & Pengajuan |  |  |
| 21 | Reservasi PID (Papan Interaktif Digital) | Pengajuan dan persetujuan pemakaian PID oleh Waka Sarpras |
| 22 | Outing Class | Pengajuan dan persetujuan kegiatan outing kelas oleh Waka Kurikulum |
| 23 | Supervisi | Penjadwalan supervisi dan catatan hasil supervisi |
| Monitoring, Evaluasi & Lintas Modul |  |  |
| 24 | Monitoring & Evaluasi (Monev) | Ringkasan status jurnal, absensi, dan penilaian per guru |
| 25 | Monitoring Administrasi Kelas | Checklist kelengkapan administrasi kelas, dijadwalkan oleh Waka Kurikulum |
| 26 | Notifikasi | Notifikasi dalam aplikasi (in-app), tersimpan per penerima di server |

# 3. Di Luar Ruang Lingkup

Hal-hal berikut tidak termasuk dalam penawaran ini:

•  Migrasi data otomatis dari Canva Sheet (data awal diisi ulang secara manual, sesuai keputusan sekolah)

•  Notifikasi WhatsApp, termasuk tombol pesan WhatsApp untuk reservasi PID

•  Asisten AI dengan model AI sungguhan, dan generator RPP otomatis

•  Login menggunakan akun Google

•  Portal SIMPATI itu sendiri (tetap sistem terpisah; Portal Guru hanya menyediakan tautan dan checklist)

•  Data dan nilai per siswa, e-rapor, PPDB, keuangan/SPP, dan penggajian

•  Integrasi dengan Dapodik

•  Aplikasi native Android/iOS (cukup web responsif; PWA dapat dibicarakan terpisah)

•  Portal untuk orang tua/siswa

Penambahan atau perubahan di luar rincian pada poin 2 di atas akan dibicarakan dan dihitung secara terpisah.

# 4. Jadwal Pengerjaan

| TAHAP | KEGIATAN | ESTIMASI WAKTU |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Fondasi | Struktur database, data induk, hak akses, dan antarmuka admin (poin 1–8) | Selesai dikerjakan |
| Fase 2 — Modul Harian | Login guru, dashboard, jadwal & matriks, absensi, jurnal, penggantian, manajemen tugas (poin 9–16) | 4–5 minggu |
| Fase 3 — Program & Layanan | Kokurikuler, kurikulum, ekstrakurikuler, penilaian sumatif, PID, outing class, supervisi (poin 17–23) | 3–4 minggu |
| Fase 4 — Monitoring & Notifikasi | Monev, monitoring administrasi kelas, notifikasi (poin 24–26) | 2–3 minggu |
| Pengujian & Peluncuran | Uji fungsi bersama sekolah, perbaikan atas temuan/revisi, hingga hasil pekerjaan dinyatakan final | 1–2 minggu |

Total estimasi: ±10–14 minggu kerja efektif sejak dokumen ini disetujui, di luar hari yang disepakati untuk peninjauan bersama sekolah.

# 5. Rincian Biaya

| NO | URAIAN | BIAYA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pengembangan Aplikasi Portal Guru — Seluruh Modul (Poin 1–26 di atas), termasuk masa pengujian hingga final | Rp 3.000.000 |
|  | Total | Rp 3.000.000 |

# 6. Skema Pembayaran

•  Uang Muka (DP): Rp 1.500.000 — dibayar sebelum pengerjaan dimulai

•  Pelunasan: Rp 1.500.000 — dibayar setelah hasil pengujian dinyatakan final

Rekening Tujuan Transfer

Bank: BRI

No. Rekening: 2232 0105 5045 503

Atas Nama: Budi Aulyansyah Ahmad Trisna

# 7. Layanan Pemeliharaan (Maintenance) Pascapengerjaan

•  Disediakan layanan pemeliharaan untuk perbaikan masalah internal sistem (bug/error pada sistem yang sudah dibangun, bukan penambahan fitur baru) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak aplikasi resmi dipublikasikan (go-live).

•  Biaya layanan pemeliharaan ini Rp 500.000 (flat) untuk keseluruhan periode 6 bulan tersebut, dibayarkan terpisah dari biaya pengembangan pada poin 5.

•  Di luar cakupan layanan ini: penambahan fitur baru, perubahan alur kerja/proses bisnis, dan masalah yang timbul akibat perubahan di luar sistem (mis. perubahan hosting/domain/server oleh pihak lain).

# 8. Ketentuan

•  Revisi minor yang ditemukan selama masa pengujian sudah termasuk dalam biaya pada poin 5.

•  Penambahan atau perubahan ruang lingkup di luar poin 2 akan dibicarakan dan dihitung secara terpisah.

•  Estimasi waktu pengembangan dihitung dalam hari/minggu kerja efektif, di luar hari yang disepakati untuk peninjauan bersama sekolah.

•  Pengerjaan dimulai setelah uang muka (DP) diterima.

•  Dokumen ini merupakan revisi dan menggantikan sepenuhnya penawaran No. PG/IX/2026-01 tertanggal 11 September 2026 sebelumnya.

Palangka Raya, 11 September 2026

Budi Aulyansyah Ahmad Trisna

Pengembang Aplikasi

Portal Guru — SD Islam Darussalam Palangka Raya